# Functioneel Ontwerp v0.1

## Robotcel voor filter + keerklep verlijming

Project: Robotcel voor automatische verlijming van keerklep in filter
Robot: Fairino FR5
Opsteller: RD Automation
Status: Concept / Functioneel Ontwerp v0.1

## 1. Doel van de machine

Het doel van de machine is het automatisch verwerken van filters waarbij in ieder filter een keerklep wordt geplaatst en verlijmd. De machine voert de volgende hoofdtaken uit:

- Singulair aanbieden van filters vanuit gravity zig-zag dispensers.

- Pick-and-place van filters met een Fairino FR5 robotarm.

- Singulair aanbieden van keerklepjes vanuit een gravity zig-zag dispenser.

- Pick-and-place van keerklepjes met dezelfde robotarm.

- Aanbrengen van Loctite 406 lijm rondom de keerklep.

- Plaatsen van de gelijmde keerklep in het filter.

- Aandrukken en controleren van de keerklep-inbrenging.

- Afvoeren van het gereed product naar een droogrij en uiteindelijk naar een opvangbak/doos.

De machine moet stoppen bij materiaaltekort, operator-stop, storing of safety-stop. De machine moet voorkomen dat een foutief gepickt of foutief geplaatst product ongemerkt verder in de cyclus doorgaat.

## 2. Scope v0.1

### 2.1 In scope

Deze versie van het functioneel ontwerp beschrijft:

- De globale machinewerking.

- De hoofdmodules van de cel.

- De automatische productiecyclus.

- De state machine.

- Een voorlopig I/O-overzicht.

- De foutafhandeling.

- De bedieningsmodi.

- Het safetyconcept op hoofdlijnen.

- De beoogde besturingsarchitectuur.

- Open punten en proof-of-concept testen.

### 2.2 Buiten scope / later uit te werken

Voor deze versie worden de volgende zaken nog niet volledig uitgewerkt:

- Gedetailleerde elektrische schema’s.

- Definitieve pneumatische schema’s.

- Definitieve robotpunten en robotbanen.

- Definitieve CE-risicobeoordeling.

- Volledige mechanische detailtekeningen.

- Definitieve keuze van remote I/O hardware.

- Definitieve HMI-techniek en schermontwerp.

- Doos-vol detectie.

- Volledige vastloopbewaking van de droogrij.

## 3. Besturingsarchitectuur

### 3.1 Voorkeursrichting v0.1

De voorkeursrichting is om de Fairino FR5-controller te onderzoeken als primaire celcontroller. De robot voert daarbij zowel de robotbewegingen als de hoofd-state-machine uit.

Niet-safety proces-I/O wordt aangesloten via:

- Ingebouwde I/O van de Fairino-controller.

- Eventuele remote I/O modules.

- Mogelijk een externe web-HMI via PC, Raspberry Pi HMI of goedkoop industrial touchscreen.

Safety blijft volledig gescheiden van de normale procesbesturing en loopt via:

- Safety relais.

- Deurcontact / veiligheidsschakelaar.

- Noodstop.

- Robot safety input.

- Pneumatische veiligheidsafschakeling.

### 3.2 Plan A — Fairino als hoofdcontroller + web-HMI

In Plan A blijft de Fairino de hoofdcontroller van de cel. Een externe HMI wordt alleen gebruikt als bedieninterface.

Architectuur:

Web-HMI / PC / Raspberry Pi touchscreen
        ↕ Modbus TCP / API / SDK
Fairino FR5-controller
        ↕ robot-I/O / remote I/O
Sensoren, ventielen, lijmdispenser, lampen

De HMI kan functies bieden zoals:

- Start cyclus.

- Stop aanvraag.

- Reset storing.

- Purge / prime lijm.

- Batchaantal instellen.

- Teller bekijken.

- Actuele machine-state bekijken.

- Fault code en fouttekst tonen.

- I/O-status bekijken.

- Handmatige testfuncties voor service.

### 3.3 Plan B — PLC + HMI als fallback

Als tijdens testen blijkt dat de Fairino-omgeving onvoldoende praktisch is voor remote I/O, foutafhandeling, batchinvoer of HMI-bediening, wordt een PLC + HMI toegevoegd als celcontroller.

In dat geval wordt de Fairino behandeld als robotmodule met handshake-signalen.

Architectuur:

PLC + HMI
   ↕ handshake / I/O / protocol
Fairino FR5 robot
   ↕
Robotbewegingen en grijperacties

### 3.4 Proof-of-concept HMI

Er wordt een proof-of-concept toegevoegd aan de to-do lijst:

- Laptop/PC gebruiken als tijdelijke HMI.

- Node-RED of React/Node.js webinterface draaien.

- Communicatie testen met Fairino via Modbus TCP, API of SDK.

- Start, stop, reset, purge en batch target vanaf HMI sturen.

- Machine state, fault code, teller en I/O-status uitlezen.

- Controleren of Fairino hoofdcontroller kan blijven zonder PLC.

Latere richting:

- Raspberry Pi HMI of industrial touchscreen toepassen.

- Web-HMI automatisch fullscreen/kiosk laten opstarten.

- AI gebruiken om snel nette GUI’s te maken.

- HMI-template hergebruiken voor toekomstige robotcellen.

## 4. Hoofdmodules

## 4.1 Filterdispensers

De cel bevat 8 gravity zig-zag filterdispensers.

Elke filterdispenser heeft:

- Een gravity zig-zag voorraadbaan.

- Een mechanische hendel voor singulaire uitgave.

- Een uitgiftebakje / pickpositie.

- Een capacitieve sensor op het uitgiftebakje.

De robot bedient de hendel van de actieve filterdispenser. Als er een filter wordt uitgegeven, detecteert de capacitieve sensor het filter in het uitgiftebakje. De robot pakt het filter daarna uit het uitgiftebakje.

Als na het bedienen van de hendel geen filter wordt gedetecteerd, wordt de dispense-poging herhaald tot het ingestelde maximum aantal pogingen is bereikt. Daarna wordt de betreffende filterdispenser als leeg gemarkeerd en gaat de robot door naar de volgende filterdispenser.

Voorstel parameter:

MAX_FILTER_DISPENSE_RETRIES = 2

Filterdispenser-logica:

Sensor hoog vóór trigger:
    filter ligt klaar → direct picken

Sensor laag vóór trigger:
    robot triggert hendel
    wacht op sensor hoog
    als sensor hoog → picken
    als sensor laag na timeout → retry
    na max retries → dispenser empty

Als alle 8 filterdispensers als leeg zijn gemarkeerd, stopt de productiecyclus met status “materiaal klaar / filters leeg”.

## 4.2 Keerklepdispenser

De keerklepdispenser is een gravity zig-zag dispenser voor kleine keerklepjes.

Deze module heeft:

- Eén keerklep-pick sensor.

- Cilinder 1: buffer clamp / voorraadklem.

- Cilinder 2: singulation gate / vrijgavecilinder.

- Eindstandsensoren op beide cilinders.

Werking:

- De buffer clamp klemt de voorraad vast, behalve de laatste keerklep.

- De singulation gate opent.

- Eén keerklep valt naar de uitgiftepositie.

- De singulation gate sluit.

- De buffer clamp lost de voorraad.

- De keerklep-pick sensor controleert of er een keerklep aanwezig is.

- De robot mag de keerklep pas picken als de sensor hoog is.

Voorlopige sequence:

1. Controleer of pickpositie leeg of beschikbaar is.
2. Activeer buffer clamp.
3. Wacht op eindstand buffer clamp actief.
4. Open singulation gate.
5. Wacht op eindstand gate open of ingestelde tijd.
6. Sluit singulation gate.
7. Wacht op eindstand gate closed.
8. Los buffer clamp.
9. Wacht op eindstand buffer clamp vrij.
10. Controleer keerklep-pick sensor.
11. Bij sensor hoog: keerklep beschikbaar.
12. Bij sensor laag: retry of storing/leeg.

Voorstel parameter:

MAX_CHECK_VALVE_DISPENSE_RETRIES = 2

## 4.3 Lijmdispenser

De lijmdispenser doseert Loctite 406 op de keerklep.

Eigenschappen:

- Trigger via digitale output.

- Doseertijd wordt ingesteld op de lijmdispenser zelf.

- Geen ready-signaal beschikbaar.

- Geen error-signaal beschikbaar.

- Purge/prime functie gewenst via fysieke knop of HMI-knop.

De nozzle is een PTFE/Teflon leiding die in een aluminium pen wordt geklemd. Bij opdrogen of verharding van het uiteinde kan de operator een stukje van de leiding afknippen en de leiding iets verder naar voren schuiven.

Bij opstarten moet een glue prime/purge stap worden uitgevoerd of door de operator bevestigd worden.

Purge/prime status:

GLUE_PRIME_REQUIRED = waar bij opstart of na lange stilstand

## 4.4 Fairino FR5 robot + custom pneumatische grijper

De Fairino FR5 robotarm voert alle pick-and-place bewegingen uit.

De robot gebruikt een custom pneumatische grijper. Deze grijper heeft positie/productdetectie voor:

- Filter aanwezig in grijper.

- Keerklep aanwezig in grijper.

Er is één custom grijper met detectie voor beide producttypen.

Doel van de grijperdetectie:

- Voorkomen dat de robot doorgaat zonder daadwerkelijk product vast te hebben.

- Vroegtijdig stoppen bij pickfout.

- Duidelijke foutmelding genereren bij ontbrekend product.

Bij mislukte pick:

- Robot stopt de automatische cyclus.
- Machine gaat naar fault state.
- Rood lampje knippert.
- Operator reset is vereist.

## 4.5 Inklemstation

Na het picken van een filter plaatst de robot het filter in een pneumatische inklemmal.

De inklemmal heeft:

- V-vormige geleiding aan beide zijden.

- Pneumatische klemfunctie.

- Eindstandsensor open.

- Eindstandsensor gesloten.

Doel:

- Filter centreren.

- Filter stabiel vasthouden tijdens keerklep-inbreng.

- Positie herhaalbaar maken voor robot en aandrukker.

De robot mag de keerklep pas plaatsen nadat is bevestigd dat het filter correct geklemd is.

## 4.6 Aandrukstation

Na het plaatsen van de gelijmde keerklep in het filter drukt een pneumatische aandrukker de keerklep definitief aan.

De aandrukker heeft:

- Home/retracted sensor.

- Fully inserted sensor.

De fully inserted sensor controleert of de keerklep volledig is ingebracht.

Bij ontbrekende fully inserted detectie binnen timeout:

- Procesfout.
- Automatische cyclus stopt.
- Rood knipperend.
- Operator reset vereist.

## 4.7 Droogrij en afvoer

Na succesvolle verlijming en aandrukcontrole pakt de robot het gereed product uit de inklemmal en plaatst het in een droogrij.

De droogrij:

- Is ongeveer 5 filters lang.

- Heeft zijgeleiding / rails.

- Laat de filters in volgorde doorschuiven.

- De robot duwt de rij één positie door.

- De laatste filter valt via een glijbaan in een doos of opvangbak.

Voor v0.1 wordt de droogrij niet volledig bewaakt op vastlopen. Er wordt uitgegaan van een mechanisch zo foutvrij mogelijke geleiding.

Optioneel later:

- Sensor bij glijbaan.

- Doos-aanwezig sensor.

- Doos-vol detectie.

- Vastloopdetectie.

Open punt:

- Exacte indexeerbeweging van de robot moet nog worden uitgewerkt.

- Bepalen of de robot direct met de grijper duwt of met een speciaal duwvlak.

- Bepalen hoe wordt voorkomen dat de gelijmde keerklep direct ongewenst belast wordt tijdens het doordrukken.

## 4.8 Statuslampen

De machine krijgt statusindicatie met minimaal vier kleuren.

Voorlopige definitie:

Oranje continu = machine klaar voor gebruik / wacht op start
Groen continu  = automatische cyclus actief
Blauw continu  = vulmodus / operator mag dispensers vullen
Rood knipperend = procesfout actief
Rood continu   = safety stop / deur open / noodstop

Procesfouten en safety-fouten worden bewust onderscheiden.

## 4.9 Safety

Safety wordt niet via gewone software, Modbus of HMI opgelost.

Safety loopt via hardwarematige veiligheidscomponenten:

- Safety relais.

- Deurcontact / veiligheidsdeurschakelaar.

- Noodstop.

- Robot safety input.

- Pneumatische veiligheidsafschakeling.

Bij safety-stop:

- Robot stopt volgens ingestelde safetyfunctie.

- Pneumatiek wordt veilig afgeschakeld.

- Rood continu brandt.

- Herstart is pas mogelijk na herstel van safetyconditie en bewuste reset/startprocedure.

De dispenser-invoer steekt bij voorkeur buiten de afscherming uit, zodat operators kunnen vullen zonder de deur te openen en zonder de robotruimte te betreden.

# 5. Automatische productiecyclus

## 5.1 Globale cyclus

- Machine wordt ingeschakeld.

- Initialisatie wordt uitgevoerd.

- Safetycondities worden gecontroleerd.

- Operator vult filters, keerklepjes en lijmvoorraad.

- Operator voert purge/prime van lijm uit of bevestigt dat dit is gedaan.

- Machine gaat naar ready.

- Operator start automatische cyclus.

- Robot selecteert eerste beschikbare filterdispenser.

- Robot triggert hendel van filterdispenser.

- Filter wordt gedetecteerd in uitgiftebakje.

- Robot pakt filter.

- Robot plaatst filter in inklemmal.

- Inklemmal klemt filter.

- Keerklepdispenser geeft één keerklep vrij.

- Robot pakt keerklep.

- Robot brengt keerklep naar lijmnozzle.

- Lijmdispenser wordt getriggerd.

- Robot draait pols 340 graden terwijl lijm wordt aangebracht.

- Robot plaatst gelijmde keerklep in filter.

- Aandrukker drukt keerklep aan.

- Sensor bevestigt volledige inbrenging.

- Inklemmal opent.

- Robot pakt gereed product.

- Robot plaatst product in droogrij.

- Robot indexeert droogrij één positie.

- Cyclus wordt geteld.

- Machine controleert of nieuwe cyclus mogelijk is.

- Cyclus herhaalt tot materiaal leeg, batchaantal bereikt, operator stopt of storing optreedt.

## 5.2 Stopcondities

De automatische cyclus stopt bij:

- Alle 8 filterdispensers leeg.

- Keerklepjes leeg.

- Handmatige stop.

- Processtoring.

- Safety-stop.

- Optioneel later: doos vol.

- Optioneel: batchaantal bereikt.

## 5.3 Batchproductie

Batchproductie is gewenst als toekomstige of optionele functie.

Mogelijke werking:

Batch target = door operator ingevoerd via HMI
Cycle counter = aantal succesvol verlijmde filters
Als Cycle counter >= Batch target:
    machine stopt na huidige cyclus
    status = batch klaar

Zonder HMI is batchinvoer minder praktisch. Batchfunctionaliteit hangt daarom samen met de HMI-keuze.

# 6. State machine

## 6.1 Hoofdstates

Voorstel hoofd-state-machine:

S00_POWER_UP
S10_INIT
S20_WAIT_READY
S30_WAIT_START
S40_SELECT_FILTER_DISPENSER
S50_DISPENSE_FILTER
S60_PICK_FILTER
S70_PLACE_FILTER_IN_CLAMP
S80_CLAMP_FILTER
S90_DISPENSE_CHECK_VALVE
S100_PICK_CHECK_VALVE
S110_APPLY_GLUE
S120_INSERT_CHECK_VALVE
S130_PRESS_CHECK_VALVE
S140_UNCLAMP_FILTER
S150_PICK_FINISHED_FILTER
S160_PLACE_IN_DRYING_ROW
S170_INDEX_DRYING_ROW
S180_CYCLE_COMPLETE
S190_CHECK_NEXT_CYCLE
S800_MATERIAL_EMPTY
S850_BATCH_COMPLETE
S900_FAULT
S910_WAIT_RESET
S990_SAFETY_STOP

## 6.2 Statebeschrijving

### S00_POWER_UP

Machine is net ingeschakeld. Interne variabelen worden geïnitialiseerd.

Acties:

- Reset tijdelijke cyclusvariabelen.

- Lees safety-status.

- Lees I/O-status.

- Zet outputs naar veilige beginstatus.

- Zet statuslampen naar initiële status.

Overgang:

- Naar S10_INIT als controller en robot gereed zijn.

### S10_INIT

Initialisatie van robot, grijper, cilinders en statusvariabelen.

Acties:

- Robot naar veilige homepositie indien toegestaan.

- Controleer of pneumatische actuatoren in veilige uitgangspositie staan.

- Controleer of aandrukker home is.

- Controleer of inklemmal open is.

- Controleer of lijm prime/purge nodig is.

Overgang:

- Naar S20_WAIT_READY als initialisatie OK is.

- Naar S900_FAULT bij initialisatiefout.

- Naar S990_SAFETY_STOP bij safetyfout.

### S20_WAIT_READY

Machine wacht tot alle startvoorwaarden aanwezig zijn.

Voorwaarden:

- Safety OK.

- Luchtdruk OK indien sensor aanwezig.

- Robot gereed.

- Lijm prime/purge bevestigd.

- Geen actieve fout.

Overgang:

- Naar S30_WAIT_START als machine klaar is.

### S30_WAIT_START

Machine is klaar voor start.

Status:

- Oranje continu.

Operatoractie:

- Startknop fysiek of via HMI.

Overgang:

- Naar S40_SELECT_FILTER_DISPENSER bij start.

- Naar S990_SAFETY_STOP bij safetyfout.

### S40_SELECT_FILTER_DISPENSER

Selecteer de eerste beschikbare filterdispenser.

Acties:

- Zoek dispenser 1 t/m 8 die niet als leeg gemarkeerd is.

- Als er al een filter in een uitgiftebakje ligt, selecteer die dispenser.

Overgang:

- Naar S50_DISPENSE_FILTER als dispenser beschikbaar is.

- Naar S800_MATERIAL_EMPTY als alle filterdispensers leeg zijn.

### S50_DISPENSE_FILTER

Robot bedient de hendel van de geselecteerde filterdispenser.

Acties:

- Robot beweegt naar hendelpositie.

- Robot triggert hendel.

- Wacht op filter sensor hoog.

- Herhaal tot maximaal aantal pogingen.

Overgang:

- Naar S60_PICK_FILTER als filter gedetecteerd is.

- Terug naar S40_SELECT_FILTER_DISPENSER als dispenser leeg is gemarkeerd.

- Naar S900_FAULT bij mechanische/foutconditie.

### S60_PICK_FILTER

Robot pakt het filter uit het uitgiftebakje.

Acties:

- Robot naar filter pick approach.

- Robot naar filter pick positie.

- Grijper sluit / vacuüm of pneumatische actie.

- Controleer filter aanwezig in grijper.

Overgang:

- Naar S70_PLACE_FILTER_IN_CLAMP bij filter gedetecteerd.

- Naar S900_FAULT bij pickfout.

### S70_PLACE_FILTER_IN_CLAMP

Robot plaatst het filter in de inklemmal.

Acties:

- Controleer inklemmal open.

- Robot beweegt naar clamp approach.

- Robot plaatst filter in V-vormige mal.

- Grijper opent/laat filter los.

- Robot beweegt vrij van de mal.

Overgang:

- Naar S80_CLAMP_FILTER.

### S80_CLAMP_FILTER

Filter wordt pneumatisch geklemd.

Acties:

- Activeer klemcilinder.

- Wacht op DI_CLAMP_CLOSED.

Overgang:

- Naar S90_DISPENSE_CHECK_VALVE bij klem gesloten.

- Naar S900_FAULT bij timeout of fout.

### S90_DISPENSE_CHECK_VALVE

Keerklepdispenser geeft één keerklep vrij.

Acties:

- Voer keerklepdispenser-sequence uit.

- Controleer eindstandsensoren van beide cilinders.

- Controleer keerklep pick sensor.

Overgang:

- Naar S100_PICK_CHECK_VALVE bij keerklep aanwezig.

- Naar S800_MATERIAL_EMPTY bij keerklepjes leeg.

- Naar S900_FAULT bij actuatorfout.

### S100_PICK_CHECK_VALVE

Robot pakt de keerklep uit de keerklep pickpositie.

Acties:

- Robot naar keerklep pick approach.

- Robot naar keerklep pickpositie.

- Grijper sluit.

- Controleer keerklep aanwezig in grijper.

Overgang:

- Naar S110_APPLY_GLUE bij keerklep gedetecteerd.

- Naar S900_FAULT bij pickfout.

### S110_APPLY_GLUE

Robot brengt lijm rondom de keerklep aan.

Acties:

- Robot beweegt naar lijmpositie.

- Keerklep wordt bij/tegen nozzle gehouden.

- Lijmtrigger output aan.

- Wacht glue_start_delay.

- Robot draait pols 340 graden met ingestelde rotatiesnelheid.

- Lijmtrigger output uit.

- Wacht glue_tail_delay.

Belangrijke parameters:

GLUE_ROTATION_ANGLE = 340 graden
GLUE_START_DELAY
GLUE_TAIL_DELAY
GLUE_ROTATION_SPEED

Overgang:

- Naar S120_INSERT_CHECK_VALVE.

### S120_INSERT_CHECK_VALVE

Robot plaatst gelijmde keerklep in het geklemde filter.

Acties:

- Robot beweegt naar insert approach.

- Robot plaatst keerklep in filter.

- Robot laat keerklep los of houdt gecontroleerd positie aan.

- Robot beweegt vrij indien nodig voor aandrukker.

Overgang:

- Naar S130_PRESS_CHECK_VALVE.

### S130_PRESS_CHECK_VALVE

Aandrukker drukt de keerklep definitief aan.

Acties:

- Activeer aandrukcilinder.

- Wacht op DI_PRESS_FULLY_INSERTED.

- Trek aandrukker terug.

- Wacht op DI_PRESS_HOME.

Overgang:

- Naar S140_UNCLAMP_FILTER bij succesvolle aandrukcontrole.

- Naar S900_FAULT bij timeout of ontbrekende fully inserted detectie.

### S140_UNCLAMP_FILTER

Inklemmal opent.

Acties:

- Deactiveer klemcilinder.

- Wacht op DI_CLAMP_OPEN.

Overgang:

- Naar S150_PICK_FINISHED_FILTER.

### S150_PICK_FINISHED_FILTER

Robot pakt het gereed product uit de inklemmal.

Acties:

- Robot beweegt naar finished filter pickpositie.

- Grijper sluit.

- Controleer filter aanwezig in grijper.

- Robot beweegt naar veilige vrijlooppositie.

Overgang:

- Naar S160_PLACE_IN_DRYING_ROW bij detectie.

- Naar S900_FAULT bij pickfout.

### S160_PLACE_IN_DRYING_ROW

Robot plaatst het gereed product in de droogrij.

Acties:

- Robot beweegt naar droogrij approach.

- Robot plaatst filter in de droogrij.

- Grijper opent.

- Robot beweegt naar indexeerpositie.

Overgang:

- Naar S170_INDEX_DRYING_ROW.

### S170_INDEX_DRYING_ROW

Robot duwt de droogrij één positie door.

Acties:

- Robot voert gecontroleerde duwbeweging uit.

- Laatste filter valt via glijbaan in opvangbak/doos.

Voor v0.1:

- Geen volledige sensorbewaking.

- Mechanische geleiding moet vastlopen zoveel mogelijk voorkomen.

Overgang:

- Naar S180_CYCLE_COMPLETE.

### S180_CYCLE_COMPLETE

Eén product is succesvol verwerkt.

Acties:

- Cycle counter verhogen.

- Eventueel batch counter verhogen.

- Eventueel logregel schrijven.

Overgang:

- Naar S190_CHECK_NEXT_CYCLE.

### S190_CHECK_NEXT_CYCLE

Controle of de machine door moet gaan.

Stopcondities:

- Operator stop request.

- Batch target bereikt.

- Alle filters leeg.

- Keerklepjes leeg.

- Safetyfout.

- Procesfout.

Overgang:

- Naar S40_SELECT_FILTER_DISPENSER als nieuwe cyclus mag starten.

- Naar S850_BATCH_COMPLETE bij batch klaar.

- Naar S800_MATERIAL_EMPTY bij materiaal leeg.

- Naar S30_WAIT_START bij handmatige stop na cyclus.

### S800_MATERIAL_EMPTY

Machine heeft geen benodigd materiaal meer beschikbaar.

Mogelijke oorzaken:

- Alle filterdispensers leeg.

- Keerklepdispenser leeg.

Acties:

- Automatische cyclus stoppen.

- Status tonen op HMI indien aanwezig.

- Operator kan naar vulmodus.

### S850_BATCH_COMPLETE

Batchaantal is bereikt.

Acties:

- Automatische cyclus stoppen na voltooide cyclus.

- Status “batch klaar”.

- Operator kan batch resetten of nieuw batchaantal instellen.

### S900_FAULT

Procesfout actief.

Voorbeelden:

- Filter niet gepickt.

- Keerklep niet gepickt.

- Keerklep niet aanwezig na dispense.

- Cilinder haalt eindstand niet.

- Inklemmal sluit/open niet.

- Aandrukker haalt fully inserted niet.

- Grijperdetectie ontbreekt.

Acties:

- Automatische cyclus stopt.

- Rood knipperend.

- Fault code wordt opgeslagen.

- Operator reset vereist.

Overgang:

- Naar S910_WAIT_RESET.

### S910_WAIT_RESET

Machine wacht op operator-reset.

Acties:

- Fout blijft zichtbaar.

- Outputs blijven in veilige toestand of foutafhankelijke toestand.

- Operator kan oorzaak herstellen.

Overgang:

- Naar S10_INIT of S30_WAIT_START na geldige reset.

### S990_SAFETY_STOP

Safety-stop actief.

Oorzaken:

- Deur open.

- Noodstop actief.

- Safety relais afgevallen.

- Robot safety input actief.

Acties:

- Robot stopt via safetyfunctie.

- Pneumatiek wordt veilig afgeschakeld.

- Rood continu.

Overgang:

- Pas na herstel safetyconditie en reset naar S10_INIT.

# 7. Voorlopig I/O-overzicht

Dit I/O-overzicht is voorlopig en bedoeld als basis voor verdere engineering.

## 7.1 Digitale inputs

| Tag | Omschrijving | Module |
| --- | --- | --- |
| DI_FILTER_1_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 1 | Filterdispenser |
| DI_FILTER_2_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 2 | Filterdispenser |
| DI_FILTER_3_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 3 | Filterdispenser |
| DI_FILTER_4_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 4 | Filterdispenser |
| DI_FILTER_5_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 5 | Filterdispenser |
| DI_FILTER_6_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 6 | Filterdispenser |
| DI_FILTER_7_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 7 | Filterdispenser |
| DI_FILTER_8_PRESENT | Filter aanwezig in uitgiftebakje dispenser 8 | Filterdispenser |
| DI_CHECK_VALVE_PRESENT | Keerklep aanwezig in pickpositie | Keerklepdispenser |
| DI_CV_CLAMP_EXT | Buffer clamp actief / uit | Keerklepdispenser |
| DI_CV_CLAMP_RET | Buffer clamp home / terug | Keerklepdispenser |
| DI_CV_GATE_OPEN | Singulation gate open | Keerklepdispenser |
| DI_CV_GATE_CLOSED | Singulation gate gesloten | Keerklepdispenser |
| DI_GRIPPER_FILTER_PRESENT | Filter aanwezig in grijper | Grijper |
| DI_GRIPPER_VALVE_PRESENT | Keerklep aanwezig in grijper | Grijper |
| DI_CLAMP_OPEN | Inklemmal open | Inklemstation |
| DI_CLAMP_CLOSED | Inklemmal gesloten | Inklemstation |
| DI_PRESS_HOME | Aandrukker home | Aandrukstation |
| DI_PRESS_INSERTED | Keerklep volledig ingebracht | Aandrukstation |
| DI_START_BUTTON | Startknop | Bediening |
| DI_STOP_BUTTON | Stopknop | Bediening |
| DI_RESET_BUTTON | Resetknop | Bediening |
| DI_PURGE_BUTTON | Lijm purge/prime knop | Bediening/lijm |
| DI_SAFETY_OK | Safety relais OK | Safety |
| DI_DOOR_CLOSED | Deur gesloten / safety OK | Safety |
| DI_AIR_PRESSURE_OK | Luchtdruk OK, indien toegepast | Pneumatiek |
| DI_SLIDE_SENSOR_OPTIONAL | Sensor glijbaan/doos optioneel | Afvoer |

## 7.2 Digitale outputs

| Tag | Omschrijving | Module |
| --- | --- | --- |
| DO_CV_CLAMP | Buffer clamp cilinder aansturen | Keerklepdispenser |
| DO_CV_GATE | Singulation gate cilinder aansturen | Keerklepdispenser |
| DO_GRIPPER_CLOSE | Grijper sluiten | Grijper |
| DO_GRIPPER_OPEN | Grijper openen | Grijper |
| DO_CLAMP_CLOSE | Inklemmal sluiten | Inklemstation |
| DO_CLAMP_OPEN | Inklemmal openen | Inklemstation |
| DO_PRESS_EXTEND | Aandrukker uit | Aandrukstation |
| DO_PRESS_RETRACT | Aandrukker terug | Aandrukstation |
| DO_GLUE_TRIGGER | Lijmdispenser trigger | Lijm |
| DO_GLUE_PURGE | Lijm purge/prime trigger, indien apart | Lijm |
| DO_LAMP_GREEN | Groen: automatische cyclus actief | Statuslamp |
| DO_LAMP_ORANGE | Oranje: klaar voor gebruik | Statuslamp |
| DO_LAMP_BLUE | Blauw: vulmodus | Statuslamp |
| DO_LAMP_RED | Rood: fout/safety | Statuslamp |
| DO_BUZZER_OPTIONAL | Buzzer optioneel | Status |

## 7.3 Interne variabelen

| Variabele | Omschrijving |
| --- | --- |
| current_state | Actuele state machine status |
| fault_code | Actieve foutcode |
| cycle_counter | Aantal succesvol verwerkte producten |
| batch_target | Gewenst batchaantal |
| batch_counter | Aantal producten in huidige batch |
| active_filter_dispenser | Geselecteerde filterdispenser 1 t/m 8 |
| filter_dispenser_empty[1..8] | Leegstatus per filterdispenser |
| check_valve_empty | Keerklepdispenser leeg |
| glue_prime_required | Lijm purge/prime vereist |
| stop_requested | Stop aangevraagd na cyclus |
| auto_mode | Automatische modus actief |
| fill_mode | Vulmodus actief |

# 8. Bedieningsmodi

## 8.1 Automatische modus

In automatische modus voert de machine de volledige cyclus zelfstandig uit.

Voorwaarden voor start:

- Safety OK.

- Geen actieve fout.

- Robot gereed.

- Pneumatiek gereed.

- Lijm prime/purge uitgevoerd of bevestigd.

- Minimaal één filterdispenser beschikbaar.

- Keerklepdispenser beschikbaar.

Statuslamp:

Groen continu

## 8.2 Handmatige modus / service

Handmatige modus is bedoeld voor testen, afstellen en service.

Mogelijke functies:

- Grijper openen/sluiten.

- Keerklepdispenser cilinders testen.

- Inklemmal openen/sluiten.

- Aandrukker testen.

- Lijm purge/prime uitvoeren.

- Robot naar serviceposities bewegen.

- I/O-status bekijken.

Deze modus is bij voorkeur alleen beschikbaar via HMI of service-interface.

## 8.3 Vulmodus

Vulmodus is bedoeld om de dispensers veilig bij te vullen.

Uitgangspunt:

- Invoer van dispensers steekt buiten de afscherming uit.

- Operator kan materiaal aanvullen zonder de robotruimte te openen.

- Robot en gevaarlijke bewegingen zijn niet actief tijdens vulmodus.

Statuslamp:

Blauw continu

## 8.4 Resetmodus

Na een procesfout moet de operator de oorzaak oplossen en reset uitvoeren.

Resetvoorwaarden:

- Safety OK.

- Foutoorzaak opgelost.

- Robot kan veilig naar uitgangspositie of herstelpositie.

- Pneumatiek in veilige toestand.

Na reset gaat de machine naar INIT of WAIT_START, afhankelijk van de fout en implementatie.

# 9. Foutafhandeling

## 9.1 Procesfouten

Voorbeelden van procesfouten:

| Fault code | Fout | Actie |
| --- | --- | --- |
| F001 | Filter niet uitgegeven | Dispenser retry, daarna dispenser empty |
| F002 | Alle filterdispensers leeg | Productie stoppen, materiaal leeg |
| F003 | Filter niet gepickt | Stop, rood knipperend, reset vereist |
| F004 | Keerklep niet uitgegeven | Retry, daarna keerklep leeg of fault |
| F005 | Keerklep niet gepickt | Stop, rood knipperend, reset vereist |
| F006 | Inklemmal sluit niet | Stop, rood knipperend, reset vereist |
| F007 | Inklemmal opent niet | Stop, rood knipperend, reset vereist |
| F008 | Aandrukker haalt fully inserted niet | Stop, rood knipperend, reset vereist |
| F009 | Aandrukker keert niet home | Stop, rood knipperend, reset vereist |
| F010 | Grijperdetectie ontbreekt | Stop, rood knipperend, reset vereist |
| F011 | Lijm purge niet bevestigd | Start blokkeren |
| F012 | Droogrij/indexeerfout optioneel | Stop of waarschuwing |

## 9.2 Safety-fouten

Safety-fouten zijn geen normale procesfouten en moeten via hardwarematige veiligheidsketen worden afgehandeld.

Voorbeelden:

- Noodstop actief.

- Deur open.

- Safety relais afgevallen.

- Robot safety input actief.

- Pneumatische veiligheidsafschakeling actief.

Status:

Rood continu

# 10. Robotpunten en bewegingen

## 10.1 Puntgroepen

Voorlopige puntgroepen:

### Algemeen

P_HOME
P_SAFE
P_SERVICE

### Filterdispensers

Per dispenser:

P_FD1_LEVER_APPROACH
P_FD1_LEVER_PUSH
P_FD1_PICK_APPROACH
P_FD1_PICK
P_FD1_CLEAR

...

P_FD8_LEVER_APPROACH
P_FD8_LEVER_PUSH
P_FD8_PICK_APPROACH
P_FD8_PICK
P_FD8_CLEAR

### Inklemmal

P_CLAMP_APPROACH
P_CLAMP_PLACE
P_CLAMP_CLEAR
P_CLAMP_PICK_FINISHED_APPROACH
P_CLAMP_PICK_FINISHED

### Keerklepdispenser

P_CV_PICK_APPROACH
P_CV_PICK
P_CV_CLEAR

### Lijmstation

P_GLUE_APPROACH
P_GLUE_CONTACT
P_GLUE_CLEAR

### Insertpositie

P_INSERT_APPROACH
P_INSERT
P_INSERT_CLEAR

### Droogrij

P_DRY_PLACE_APPROACH
P_DRY_PLACE
P_DRY_PUSH_START
P_DRY_PUSH_END
P_DRY_CLEAR

## 10.2 Bewegingsprincipe

Algemeen principe:

PTP / MoveJ = verplaatsen tussen veilige approach/clear punten
LIN / MoveL = gecontroleerde rechte beweging bij pick, place, insert en contact

Bij pick/place:

MoveJ naar approach
MoveL naar pick/place
Actie uitvoeren
MoveL terug naar approach
MoveJ naar volgende station

Bij lijmen:

MoveJ naar P_GLUE_APPROACH
MoveL naar P_GLUE_CONTACT
DO_GLUE_TRIGGER aan
Wait GLUE_START_DELAY
Wrist rotate 340 graden
DO_GLUE_TRIGGER uit
Wait GLUE_TAIL_DELAY
MoveL naar P_GLUE_CLEAR

# 11. Parameters en instellingen

Voorlopige parameterlijst:

| Parameter | Omschrijving |
| --- | --- |
| MAX_FILTER_DISPENSE_RETRIES | Maximaal aantal hendelacties per filterdispenser |
| MAX_CHECK_VALVE_DISPENSE_RETRIES | Maximaal aantal keerklep dispense-pogingen |
| FILTER_SENSOR_TIMEOUT | Tijd om te wachten op filterdetectie |
| CHECK_VALVE_SENSOR_TIMEOUT | Tijd om te wachten op keerklepdetectie |
| GRIPPER_CLOSE_TIME | Wachttijd na grijper sluiten |
| GRIPPER_OPEN_TIME | Wachttijd na grijper openen |
| CYLINDER_TIMEOUT | Algemene timeout voor cilinder eindstanden |
| GLUE_START_DELAY | Vertraging na lijmtrigger voor rotatie start |
| GLUE_TAIL_DELAY | Vertraging na rotatie/lijmstop |
| GLUE_ROTATION_ANGLE | 340 graden |
| GLUE_ROTATION_SPEED | Rotatiesnelheid bij lijmapplicatie |
| BATCH_TARGET | Gewenst batchaantal |
| DRY_ROW_PUSH_SPEED | Snelheid droogrij indexering |
| DRY_ROW_PUSH_DISTANCE | Afstand droogrij indexering |

# 12. HMI-concept

## 12.1 Minimale bediening zonder HMI

Als er nog geen HMI wordt toegepast, kan de machine minimaal worden bediend met fysieke knoppen:

- Start.

- Stop.

- Reset.

- Purge/prime.

En statuslampen:

- Oranje.

- Groen.

- Blauw.

- Rood.

Nadeel:

- Geen batchinvoer.

- Beperkte fouttekst.

- Minder handig voor service en I/O-diagnose.

## 12.2 PC als test-HMI

Een PC/laptop wordt gebruikt als eerste HMI-proof-of-concept.

Te testen functies:

- Start.

- Stop.

- Reset.

- Purge.

- Batch target.

- Machine state uitlezen.

- Fault code uitlezen.

- Cycle counter uitlezen.

- I/O-monitor.

Mogelijke software:

- Node-RED Dashboard.

- React + Node.js.

- Python FastAPI/Flask + webfrontend.

## 12.3 Raspberry Pi / industrial touchscreen als eindrichting

Als de PC-test succesvol is, kan een goedkope Raspberry Pi HMI of industrial touchscreen worden gebruikt.

Doel:

- Moderne web-HMI.

- Fullscreen/kiosk mode.

- AI-ondersteund GUI-ontwerp.

- Herbruikbare HMI-template voor toekomstige robotcellen.

# 13. Safetyconcept

## 13.1 Uitgangspunt

De safetyfunctie wordt niet afhankelijk gemaakt van gewone software, HMI, Modbus of remote I/O.

Safety wordt hardwarematig geregeld.

## 13.2 Safetycomponenten

Voorlopige componenten:

- Noodstop.

- Veiligheidsdeurschakelaar.

- Safety relais.

- Robot safety input.

- Pneumatisch veiligheidsventiel / drukafschakeling.

## 13.3 Deur en vullen

Het ontwerp streeft ernaar dat de invoer van de dispensers buiten de afscherming uitsteekt. Daardoor kan de operator dispensers bijvullen zonder de robotruimte te openen.

Als de deur toch wordt geopend:

- Safety circuit valt af.

- Robot stopt veilig.

- Pneumatiek wordt veilig afgeschakeld.

- Rood continu.

## 13.4 Herstart na safety-stop

Herstart na safety-stop mag alleen na:

- Herstellen safetyconditie.

- Sluiten deur.

- Reset safety relais.

- Reset machinebesturing.

- Bewuste nieuwe start.

# 14. To-do / open punten

## 14.1 Besturing en communicatie

- Testen of Fairino FR5 praktisch als hoofdcontroller kan werken.

- Testen van remote I/O met Fairino.

- Testen van Modbus TCP / API / SDK communicatie.

- PC/laptop als HMI-proof-of-concept opzetten.

- Onderzoeken of Raspberry Pi HMI / cheap industrial touchscreen geschikt is.

- Bepalen of PLC/HMI fallback nodig is.

## 14.2 I/O en hardware

- Definitieve remote I/O hardware kiezen.

- Definitieve I/O-lijst maken met adressen.

- Bepalen welke I/O direct op Fairino komt en welke op remote I/O.

- Bepalen of luchtdruk OK sensor wordt toegepast.

- Bepalen of glijbaan/doos sensor later wordt toegevoegd.

## 14.3 Mechanica

- Droogrij/indexeermechaniek verder uitwerken.

- Bepalen hoe robot de droogrij doorduwt.

- Controleren of gelijmde keerklep niet ongewenst belast wordt bij indexeren.

- Filterdispensers mechanisch testen met hendelbediening door robot.

- Keerklepdispenser sequence fysiek testen.

## 14.4 Robotprogrammering

- Toolmodel custom grijper importeren en correct schalen/orienteren.

- TCP van grijper definiëren.

- Robotpunten per station aanmaken.

- Eerste droge cyclus zonder producten testen.

- Picktesten met dummy filters.

- Picktesten met keerklepjes.

- Lijmrotatie 340 graden testen zonder lijm.

- Lijmapplicatie testen met Loctite 406.

## 14.5 Proces en kwaliteit

- Lijmdoseertijd bepalen.

- Rotatiesnelheid bij lijmen bepalen.

- Glue start delay en tail delay bepalen.

- Aandrukdiepte en sensorpositie valideren.

- Controle op voldoende verlijming uitvoeren.

- Droogtijd / droogrijlengte valideren.

## 14.6 HMI

- Basis HMI-schermen definiëren:

  - Startscherm.

  - Auto mode.

  - Manual/service mode.

  - Vulmodus.

  - Foutscherm.

  - I/O-monitor.

  - Batchinstellingen.

- Testen met PC als HMI.

- Later Raspberry Pi / touchscreen selecteren.

- Kiosk-mode en autostart uitwerken.

# 15. Samenvatting ontwerpkeuzes v0.1

- De machine gebruikt een Fairino FR5 robotarm.

- Er zijn 8 gravity zig-zag filterdispensers.

- Elke filterdispenser heeft een hendel en capacitieve sensor op de uitgiftepositie.

- De keerklepdispenser gebruikt twee pneumatische cilinders en eindstandsensoren.

- De lijmdispenser wordt via digitale output getriggerd.

- Doseertijd staat in de lijmdispenser.

- Purge/prime is nodig bij opstart of na stilstand.

- De robot draait de keerklep 340 graden langs de lijmnozzle.

- De filter wordt geklemd in een pneumatische V-mal.

- De keerklep wordt na insertie pneumatisch aangedrukt.

- De fully inserted sensor controleert correcte inbrenging.

- Gereed product gaat naar een droogrij van ongeveer 5 posities.

- De robot indexeert de droogrij.

- Statuslampen geven ready, auto, fill, fault en safety aan.

- Safety blijft hardwarematig gescheiden van gewone software.

- Plan A is Fairino als hoofdcontroller met remote I/O en web-HMI.

- Plan B is PLC + HMI als fallback.

# 16. Revisiehistorie

| Versie | Datum | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-05-23 | Eerste functionele opzet op basis van besproken machineconcept |